ОТЧЁТ

о создании модуля математики, дозаписи и чтения файлов

Настоящий отчёт описывает разработку модуля расчёта заработной платы по JSON-отчётам нейросети, сопоставления работ с прайс-листом, а также модуля чтения и дозаписи данных в месячные книги Excel (SE Луховицы).

1. Цели модуля

Модуль математики принимает структурированный JSON (workers / performed_jobs), сопоставляет каждую работу с позицией прайса (с учётом алиасов и нечёткого поиска), считает сумму по строке (объём × тариф), делит начисление по участникам бригады и формирует итоговый расчётный объект для предпросмотра и записи в Excel.

Модуль работы с файлами обеспечивает: создание/активацию месячной книги, чтение прайса и логов, безопасную дозапись блоков работ на дневные листы 01…31 без потери ранее внесённых данных, контроль дублей и чтение истории записей.

2. Выполненные работы

1. Выполнено: Разработка ядра расчёта (core/pricing.py)

Реализованы структуры PricedJob, WorkerCalc, CalcResult; функция calculate_report(): для каждой работы из JSON определяются matched_name, unit_price, amount; считаются total / per_person по бригаде и grand_total по отчёту. Несопоставленные работы попадают в unmatched с сохранением объёма для последующей обработки.

Затрачено времени: 3,2 часа

2. Выполнено: Сопоставление с прайсом и словарь синонимов

Реализованы нормализация текста, загрузка data/price_list.json и data/job_aliases.json, поиск: алиас → точное имя → нечёткое сравнение (Jaccard по токенам, порог ≥ 0,72). Учтена совместимость service_type («Общее» подходит к Интернет/ТВ). Добавлена агрегация одинаковых matched-работ (суммирование volume/amount).

Затрачено времени: 2,8 часа

3. Выполнено: Математика бригад и формул Excel

Для бригады работы пишутся один раз; ЗП строки делится на число участников (I = H / N). В дневном листе тариф подтягивается формулой VLOOKUP по листу «Данные»; сумма строки H = G×E. Блок K:L (наработка по ФИО) обновляется после записи работ.

Затрачено времени: 2,0 часа

4. Выполнено: Модуль дозаписи в Excel (core/excel_writer.py)

Реализована append_calc_to_workbook(): выбор дневного листа по report_date, поиск свободной строки, запись блоков ФИО/работ/объёмов/единиц, простановка формул тарифа и ЗП. Сохранение атомарное (через временный файл). Книга не пересоздаётся на каждый отчёт — данные только дописываются в активный месяц data/workbooks/SE_Lukhovitsy_YYYY-MM.xlsx.

Затрачено времени: 3,0 часа

5. Выполнено: Чтение файлов и управление месячными книгами

Реализованы: чтение активного workbook (active_workbook.json), создание пустого месяца из шаблона (workbook_factory), список книг, скачивание Excel. Чтение прайса из кэша JSON и при необходимости из листа «Данные». Чтение лога записей get_written_log() для вкладки «Лог Excel».

Затрачено времени: 2,2 часа

6. Выполнено: Защита от дублей и журнал записей

Для каждой книги ведётся файл SE_Lukhovitsy_YYYY-MM.written.json. Идентификатор отчёта: report_date + source_text_hash. При повторной отправке того же отчёта запись пропускается (skip_duplicates). В лог сохраняются дата, лист, сумма, число несопоставленных работ, время записи.

Затрачено времени: 1,5 часа

7. Выполнено: Интеграция с API и веб-интерфейсом

Подключены эндпоинты /api/calculate, /api/excel, /api/download-excel, /api/excel-log, /api/price. В UI: предпросмотр таблицы расчёта из JSON, кнопка «Формировать отчёт», история записей. Пересчёт по прайсу после правок JSON без повторного вызова ИИ.

Затрачено времени: 1,8 часа

8. Выполнено: Тестирование модуля

Написаны и прогнаны unit-тесты: точное/алиасное сопоставление, расчёт итогов, несопоставленные работы, дозапись и дедупликация в Excel, создание месячной книги. Проверка на реальных отчётах монтажников.

Затрачено времени: 1,5 часа

3. Основные файлы модуля

| Файл / путь | Назначение |
| --- | --- |
| core/pricing.py | Расчёт ЗП, матчинг прайса, алиасы, агрегация |
| core/excel_writer.py | Дозапись на дневные листы, лог written.json |
| core/workbook_factory.py | Создание/активация месячных книг, чтение метаданных |
| data/price_list.json | Кэш прайса для быстрого расчёта |
| data/workbooks/*.xlsx | Месячные книги Excel + .written.json |

4. Схема работы

JSON отчёта (после ИИ) → calculate_report() → CalcResult (таблица предпросмотра) → append_calc_to_workbook() → дневной лист Excel + запись в .written.json. Параллельно доступны: чтение прайса, скачивание активной книги, просмотр лога дозаписей.

5. Итог

Модуль математики и работы с файлами обеспечивает полный цикл после разбора отчёта нейросетью: расчёт сумм по прайсу, корректную обработку бригад, безопасную дозапись в месячный Excel без затирания данных и возможность чтения истории и прайса. Суммарно на разработку блока затрачено около 18 часов.